IRL.7013.3.8.04.2013								Miłki, 31 stycznia 2013 r.

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

- Jaki należy dołączyć do oferty kosztorys? uproszczony czy szczegółowy?

Uproszczony zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

- Czy wykonawca ma dostarczyć harmonogram rzeczowo – finansowy do oferty?

Zamawiający nie wymaga harmonogramu rzeczowo – finansowego.

- Czy Zamawiający umożliwia dostarczenie prądu i wody dla Wykonawcy? Czy wykonawca będzie miał możliwość dostępu do mediów? Czy zużycie będzie rozliczane na podstawie odczytu licznika czy ryczałtowo?

Zamawiający nie umożliwia dostarczenia energii elektrycznej ani innych mediów. O dostawę energii należy zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego, wody – Przedsiębiorstwa Usług Komunalno – Rolnych w Miłkach tj. właściciela sieci wodociągowej. Rozliczanie się z poboru na ich warunkach.

- Czy Zmawiający posiada pozwolenie na budowę, dokumentację zatwierdzającą wykonanie przyłączy. Czy należy doliczyć koszt przyłączy do przedmiaru?

Zamawiający posiada stosowne pozwolenia i opracowania projektowe. Przedmiar robót zawiera przyłącza zewnętrzne.

- Czy Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe za wykonane elementy robót?

Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na przelew wierzytelności?

Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności.

- Czy możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia niedogodnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych?

Termin wykonania nie podlega renegocjacji. Uwarunkowane jest to zawartą umową o finansowanie ze środków UE określającą m.in. termin rozliczenia się z inwestycji.

- Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia udokumentuje 2 roboty budowlane na przebudowę lub rozbudowę i nadbudowę budynków o wartości minimum 300 000 złotych każdy?

Tak, Zamawiający uzna takie roboty.

- Czy Zamawiający uwzględnił w przedmiarach roboty geodezyjne, jeżeli nie, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów oraz zamieszczenie w nich innych niezbędnych kosztów badań, pomiarów itp., jakich Zamawiający będzie wymagał?

Roboty geodezyjne ewentualne inne pomiary obciążają Wykonawcę na etapie realizacji inwestycji. Konieczność wykonania takich czynności wynika z przepisów Prawa Budowlanego oraz rodzaju dokumentów, które Wykonawca będzie musiał przedłożyć Inwestorowi do odbioru robót. Zamawiający nie widzi konieczności uzupełniania w tym zakresie  przedmiarów.