Załącznik Nr 3

UMOWA Nr …..

zawarta dnia ……………………………..…..pomiędzy Gminą Miłki , ul. Mazurska 2 , 11-513 Miłki  którą reprezentują:  Wójt Gminy  – Stanisław Wąsiakowski  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –  Adriany Krystyny Pawlik  (zwaną dalej „Zamawiającym”)

a

…...................................................... z siedzibą w …............., ul. …................., …..-.... …...........numer KRS …............................... Sądu Rejonowego …....................................................................NIP …...................; REGON ….................... reprezentowaną przez: …................................................................... (zwana dalej „Wykonawcą)

wybraną w trybie przetargu na podstawie art. 701  kodeksu cywilnego

§ 1

- Zamawiający zleca, a „Wykonawca” przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Konopki Nowe gmina Miłki na działce nr 8/167 (obręb geodezyjny Konopki Wielkie) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Zadanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz warunkami ustalonymi w przetargu na roboty budowlane.

- Zakres robót oraz technologia wykonania robót ujęte są w kompletnej dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdującej się w siedzibie Zamawiającego.

- Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy i wszelkich zasad bhp i p.poż.

- Termin wykonania umowy ustala się od podpisania umowy na nadzór do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru – bez uwag ( planowany okres realizacji robót - do 15 listopada 2013r). Obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy rozciągają się także na okres gwarancji  i rękojmi na roboty budowlane zrealizowane przez Wykonawcę Robót pod nadzorem niniejszej umowy.

§ 2

1. Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia:

- działanie w imieniu Zamawiającego i odpowiadanie za kompleksową i terminową realizację zadania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczenie Zamawiającego przed wszelkim  roszczeniami wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia tego prawa;

- zapoznanie się z kompletem dokumentacji oraz decyzjami, (w przypadku zastrzeżeń w stosunku do dokumentacji, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, który zwróci się niezwłocznie do autora tej dokumentacji o wyjaśnienia, uzupełnienia lub korektę),

- nadzorowanie terenu robót budowlanych osobiście,

- sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenie prac budowlanych – jeżeli takie są wymagane,

- w razie potrzeby stawianie się na budowie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót,

- dopilnowanie, żeby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, został wykonany;

- nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- sprawdzenie i odbiór skończonych elementów robót polegających odbiorowi częściowemu,

- wydawanie kierownikowi robót poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń,

- egzekwowanie od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową,

- wskazanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,

- sprawdzanie kompletności i jakości dokumentacji powykonawczej i przekazanie po sprawdzeniu Zamawiającemu;

- kontrola jakościowa, ilościowa, finansowa i formalna postępu robót na budowie;

- koordynacja i nadzór prac związanych z równolegle prowadzonymi robotami budowlanymi różnych branż;

- nadzór w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, potwierdzanie usunięcia wad;

- w przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót, wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót oraz ustalenie wartości wykonanych przez Wykonawcę robót w oparciu o stawki kosztorysu ofertowego, faktycznego zaawansowania robót na dzień ich przerwania, a także wartość nie użytych i pozostawionych na budowie materiałów, zaplecza budowy i budowli tymczasowych a także przygotowanie kosztorysów inwestorskich na roboty niewykonane celem określenia zakresu dla nowego wykonawcy robót;

- niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego celem podjęcia stosownych decyzji co do zlecenia Wykonawcy robót, robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą robót w przypadku zajścia konieczności ich wykonania;

- nadzór nad ewentualnymi robotami dodatkowymi lub uzupełniającymi,

- dostarczenie Wykonawcy w imieniu Zamawiającego Dziennika Budowy – niezwłoczni, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy,

- przygotowanie protokołu odbioru placu budowy,

- bieżące informowanie Zamawiającego o nieprawidłowych wpisach do Dziennika Budowy bądź  ich braku,

- bieżące zgłaszanie Zamawiającemu wszystkich wpisów do Dziennika Budowy dokonanych przez osoby nie reprezentujące Wykonawcy. Inspektor Nadzoru podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z umową.

- obmiary przygotowane przez Wykonawcę winna być sprawdzone i podpisana przez Inspektora Nadzoru w terminie do 14 dni od otrzymania. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru wymaga aby jakakolwiek część robót została dodatkowo zmierzona, uprzedza o tym przedstawiciela Wykonawcy, który: bierze udział w dokonaniu pomiarów, dostarcza wszelkich informacji żądanych przez Inspektora. Jeżeli Wykonawca nie stawi się na pomiarach , to pomiary wykonane przez Inspektora będą uznane przez Wykonawcę za ważne. Szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje Techniczne i Przedmiar Robót.

- egzekwowanie działań Wykonawcy robót budowlanych zapewniających przestrzeganie podczas trwania inwestycji zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przepisach ustawy o odpadach;

- reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym, z wyjątkiem zaciągania lub zwalniania z zobowiązań finansowych;

- udział w rozwiązywaniu, zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania,

- w przypadku, gdyby postęp prac budowlanych nie był zadawalający, inspektor nadzoru zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy oraz, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wydawania polecenia przyspieszenia;

- poświadczenie terminu zakończenia prac;

- dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę po zakończeniu prac;

- zapobieganie roszczeniom Wykonawcy, w szczególności poprzez nadzorowanie doboru odpowiedniej technologii wykonania prac;

- rozliczenie zadania w przypadku jego wypowiedzenia;

- wstrzymanie prac prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy;

- poświadczenie wykonania prac bez zastrzeżeń w protokole odbioru,

§ 3

- W ramach czynności określonych w § 2 ust.1 Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania obowiązków Wykonawcy  przewidzianych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w §1 ust. 2, z należytą starannością w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikające z zapisów art. 25 i 26 Ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z póź. zm.), zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową.

- Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Inwestora na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez wykonawcę robót.

- Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do kontaktów:

- ze strony Wykonawcy– ……………….. tel.

- ze strony Zamawiającego	- Bogdan Bojarski     tel.87-421 10 60 w.143

§ 4

1.	Za  wykonane roboty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto: ….......................zł. (słownie: …...................................................................... złotych,   z czego kwota netto wynosi …........................ zł. plus podatek VAT …........................... zł.

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją prac określonych w § 1 i 2.

3.	Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem po wykonaniu przedmiotu umowy na rachunek ..................................................................... w terminie 14 dni od daty otrzymanie przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru robót objętych nadzorem inwestorskim bez zastrzeżeń.

§ 5.

  - W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego wszystkie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do korzystania z utworów w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

  - Przeniesienie autorskich praw majątkowych Wykonawcy na Zamawiającego obejmie poniższe pola eksploatacji tj.:

1)	utrwalanie utworu dowolną techniką na dowolnym materiale, w  tym w pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń,

2)	dostosowywanie utworu dla każdej potrzeby Zamawiającego, przy  wykorzystaniu wszelkich  możliwych  technik przemysłowych w  tym poligraficznych i komputerowych  -  zwłaszcza  poprzez  obróbkę  komputerową,  digitalizację, adaptację, reprodukcję.

3)	zwielokrotnianie  utworu  wszelkimi  możliwymi  technikami  przemysłowymi  w  tym technikami poligraficznymi i komputerowymi.

4)	rozpowszechnienia i opublikowania utworu oraz jego reprodukcji, adaptacji i kopii w  różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w szczególności dla celów reklamy i promocji  Zamawiającego poprzez odpłatne i nieodpłatne odtwarzanie, najem, użyczenie, wyświetlenie, wystawienie oraz innego rodzaju publiczne udostępnienie utworu w tym: w prasie, radiu lub telewizji lub sieci Internet, a także na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych, filmowych.

5)	udzielanie licencji na wykorzystanie utworu przez osoby trzecie w zakresie  pół eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.

6)	zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

3.	Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu oraz własność utworu w powyższym zakresie nastąpi z dniem przekazania egzemplarza utworu

4.	Wykonawca oświadcza, że dostarczony utwór będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz że służą mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do utworu w zakresie niezbędnym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego.

5.	Twórca oświadcza, że rozporządzenie utworem nie narusza żadnych praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich lub znaków towarowych osób trzecich.

6.	Na wypadek zgłoszenia przez osobę trzecią pod adresem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia związanego z utworem Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia sprawy i wystąpi przeciwko takim roszczeniom na  własny koszt i ryzyko lub zaspokoi takie roszczenia, a w przypadku zasądzenia ich od Zamawiającego zwróci Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń powiększonych o związane z nimi wydatki i opłaty, w szczególności o wszelkie koszt postępowania sądowego z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego.

§ 6

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności, nie później niż w dniu przekazania placu budowy dla Wykonawcy Robót Budowlanych.

§ 7

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na świadczone przez siebie usługi.

2.	Okres rękojmi udzielanej przez Wykonawcę  jest równy 60 miesięcy i rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru protokołu końcowego „bez uwag”.

§ 8

- Jeżeli Inspektor nadzoru nie wykonana w terminie jakichkolwiek obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy; Zamawiający powiadomi o tym Inspektora na piśmie i będzie mógł domagać się zwrotu kosztów napraw szkód, strat i/lub wydatków poniesionych związku z tym przez Zamawiającego.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej podanych wypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w wysokości 1%  wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie umownego terminu jego wykonania,

2)	za odstąpienie od umowy Wykonawcy lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach:

1)	za spowodowanie przerwy w wykonaniu zadania lub odstąpienie od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w  wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto .

4.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

- Wszelkie spory, związane  wykonywaniem niniejszej Umowy, strony będą rozstrzygać, w pierwszej kolejności na drodze porozumienia.

- W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez Strony niniejszej Umowy  porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy Ustawy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:									Wykonawca: