|  |  |  |  |  |  |  | załącznik nr 1(Wielol.Pr.Gosp.) do uchwały Rady Gminy Miłki nr XLIV/239/2010 z dnia 23.02.2010 r. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WIELOLETNI PROGRAM GOSPODARCZY GMINY MIŁKI na lata 2009 - 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | w złotych |  |  |  |
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |  |  |  |  | Planowana wysokość dofinans. środków UE | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  |  |  |
|  |  |  | rok budżetowy 2009 | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 1 | Restrukturyzacja i modernizacja ZPO w Miłkach: Ośrodek kultury i Biblioteka | 851 255 | 30 500 | 238 233 | 582 522 |  |  | 500 000 | UG |  |  |  |
| 2 | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Miłki | 1 825 871 | 33 940 |  | 537 490 | 1 254 441 |  | 1 122 461 | UG | 1 825 871 |  |  |
| 3 | Urządzenie Bazy Sportów Wodnych w Rydzewie | 280 000 | 15 000 |  | 265 000 |  |  | 0 | UG |  |  |  |
| 4 | Budowa wodociągu wiejskiego w Czyprkach | 520 000 |  |  |  | 70 000 | 450 000 | 319 672 | UG |  |  |  |
| 5 | Przebudowa ul. Szkolnej w Miłkach | 877 958 | 14 640 |  | 863 318 |  |  | 431 659 | UG |  |  |  |
| 6 | Przebudowa ul. Lipowej w Miłkach | 291 354 | 7 320 |  |  | 284 034 |  | 142 017 | UG |  |  |  |
| 7 | Budowa chodnika w Wyszowatych - cz. projektowa | 12 200 | 12 200 |  |  |  |  |  | UG |  |  |  |
| 8 | Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych | 215 000 | 15 000 |  | 200 000 |  |  | 132 172 | UG |  |  |  |
| 9 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłkach | 520 000 |  |  |  | 520 000 |  | 319 672 | UG |  |  |  |
| 10 | Budowa kontenerowej oczyszczalnii ścieków w Konopkach Nowych | 748 806 | 10 000 | 14 400 |  | 724 406 |  | 445 332 | UG |  |  |  |
| 11 | Budowa ulic w Rydzewie | 500 000 |  |  |  |  | 500 000 | 250 000 | UG |  |  |  |
| 12 | Zakup samochodu do wywozu odpadow komunalnych z terenu Gminy Miłki | 305 000 |  | 305 000 |  |  |  | 187 500 | UG |  |  |  |
| 13 | Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1710N Miłki - Lipińskie - Wydminy 1,52 km | 377 844 |  | 377 844 |  |  |  |  | UG |  |  |  |
| 14 | Budowa wodociągi i kanalizacji sanitarnej przy ul. Suwalskiej w Miłkach | 1 226 274 | 10 736 |  | 1 215 538 |  |  | 747 258 | UG |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  | 3 663 868 | 2 852 881 | 950 000 | 4 597 743 |  |  |  |  |
|  | luty 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |